**ПРОЕКТ**

**«Благоустройство площади Победы»**

1. Наименование проекта, размер средств, необходимых на реализацию проекта по благоустройству, срок реализации проекта по благоустройству. При реализации проекта по благоустройству в два этапа размер средств на реализацию проекта по благоустройству и срок реализации проекта по благоустройству отражается по каждому этапу.

Уважаемый председатель и состав краевой конкурсной комиссии по присуждению грантов Губернатора Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустройство», инициативная группа из г. Железногорска выставляет на конкурс проект «Благоустройство площади Победы». Размер финансовых средств, необходимых на реализацию проекта, составляет 3 703 700,00 рублей, 3 700 000,00 рублей из которых — запрашиваемая субсидия из бюджета Красноярского края и 3 700,00 рублей — софинансирование из бюджета ЗАТО Железногорск. Срок реализации проекта — июнь-октябрь 2015 года.

1. Описание проекта.

Площадь Победы расположена в юго-восточной части города Железногорск и является одной из главных площадей города, как в градостроительном, так и в социальном смыслах. Композиционно площадь организована транспортным кольцом, которое связывает историческую часть города и первые микрорайоны с новыми строящимися микрорайонами и территорией перспективного развития города.

С восточной стороны площади расположен пешеходный бульвар с флагштоками, цветниками и парковыми диванами. В западном направлении проходит городская улица «Проспект Ленинградский». С южной стороны расположен сам архитектурный комплекс «Памятник Победы». Комплекс представляет собой площадь, расположенную на двух уровнях. Нижний уровень является пешеходной эспланадой, а на верхнем уровне расположена памятная стена с именами городов героев, подпорная стенка со скульптурными барельефами и чугунными плитами с именами погибших солдат, живших в деревнях и поселках, расположенных на сегодняшней территории ЗАТО Железногорск. «Памятник Победы» был возведен в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне по проекту члена союза художников Красноярского края Валерия Александровича Григорьева. Стела памятника символизирует крылья победы и является основным композиционным элементов всей площади.

В процессе более, чем 25-летней эксплуатации качество элементов, составляющих единый комплекс площади «Победы», значительно ухудшилось и перестало отвечать современным требованиям, предъявляемым к благоустройству территорий.

* 1. В рамках работ, выполненных в 2013-2014 годах за счет субсидий, предоставленных из бюджета Красноярского края, средств местного бюджета и муниципальных предприятий выполнены работы по снятию старого покрытия с самой стелы, декоративных стенок, барельефов, противогрибковая их обработка и покраска современными долговечными красками, кроме того полностью заменено покрытие на брусчатку на нижней террасе и на большей части верхней терассы на брусчатку, выполнена декоративная подсветка памятной стена с именами городов героев, подпорной стенки со скульптурными барельефами, флагштоков и терассы возле них.
	2. В предполагаемом проекте рассматривается вопрос логического завершения благоустройства площади Победы, улучшения ее архитектурного облика и придание площади законченного вида.

Проект «Благоустройство площади Победы» выделяет такие направления:

- устройство покрытия из бетонной брусчатки на верхней террасе монумента, площадки у флагштоков,

- восстановление надписей с названиями городов-героев.

3. Цель реализации проекта.

Проект благоустройства площади Победы нацелен на благоустройство уже существующей площади Победы, расположенной на пересечении центральных улиц города и создание достойного завершенного облика площади в год празднования 70-и летия Победы. Проектом предусмотрено продолжение работ по замене покрытия пешеходной части площади с морально и физически устаревшей бетонной плитки на брусчатку. В текущем году предполагается завершить весь комплекс работ и заменить на брусчатку оставшийся участок покрытия верхней трассы монумента и покрытие площадки у флагштоков, провести восстановление надписей с названиями городов-героев.

Данный проект ставит перед собой задачи:

- создание удобной зоны отдыха для горожан всех возрастов,

- придание центральной площади должного внешнего вида, что особенно актуально в год празднования 70-летия Победы,

- привлечение к выполнению работ жителей города, воспитание в них ответственности за чистоту и порядок в городе.

4. Количество граждан, проживающих в муниципальном образовании — 94026 чел.

5. Доля граждан, на которых рассчитан проект после его реализации, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании — 94026 чел. ( 100 %).

Проект рассчитан для всех жителей города и его гостей с целью формирования благоустроенного места отдыха на пр. Курчатова и пр. Ленинградский, одних из центральных улиц города. Данный проект способствует улучшению архитектурного облика улицы, созданию условий для комфортного пребывания всех категорий жителей города на благоустроенной площади, формированию у подрастающего поколения горожан уважительного отношения к Победе нашего государства в Великой Отечественной войне и приданию площади Победы архитектурной завершенности.

6. Количество граждан, которых планируется привлечь в рамках реализации проекта, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании — 150 чел. (0,16 %).

7. Количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которых планируется трудоустроить на общественные работы в рамках реализации проекта, (чел.) — 10.

8. Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию проекта по благоустройству не планируется.

9. Перечень организации, которые могут быть привлечены к реализации проекта:

- МП «Комбинат благоустройства»,

- ФГУП «ГУССТ №9»,

- ПСК «Пентар»,

- ООО «Благоустройство» и пр.

10. Деятельность органа местного самоуправления, развивающего инициативы граждан и их общественную деятельность по приведению в надлежащее состояние фасадов домов, заборов, палисадников, придомовых территорий, тротуаров, улиц, скверов, парков, по посадке зеленых насаждений, разбивке клумб и уборке несанкционированных свалок (копии муниципальных правовых актов о проведении субботников (месячников) по благоустройству территорий, конкурсов в сфере благоустройства).

Ежегодно на территории городского округа работают трудовые отряды старшеклассников. Школьники активно занимаются работами по озеленению и уборке улиц населенных пунктов ЗАТО Железногорск. Выполняемые работы целенаправленно финансируются из местного и краевого бюджетов.

 С 2004 года в городе проходит акция «Живой костёр славы», посвящённая героям Великой Отечественной Войны города. Инициаторами мероприятия стали представители Совета ветеранов города. Целью акции является благоустройство дворовых территорий, где проживали или проживают герои ВОВ, путём создания цветочных клумб. Администрация, муниципальные и коммерческие предприятия оказывают посильную материальную и техническую помощь участникам акции. К проведению данного мероприятия привлекаются учащиеся городского округа.

Ежегодно администрацией ЗАТО г. Железногорск привлекаются организации города и посёлков на общегородской двухмесячник по благоустройству, направленный на уборку городских, поселковых улиц от мусора и грязи. Предприятия и жители ЗАТО на безвозмездной основе принимают активное участие в приведении улиц и территорий общего пользования в надлежащий вид. В 2014 году управляющими компаниями организовано 22 субботника с привлечением жителей к уборке дворовых территорий. Получила широкое распространение акция «Парковка», в ходе которой жители убирают территорию городского парка и прилегающих лесных массивов. Организован и проведен общегородской субботник «День Енисея» с привлечением 170 участников, субботник по уборке водоохранных зон Кантатского водохранилища в рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия» с привлечением 155 участников. Проводились акции, связанные с посадкой деревьев директорами муниципальных предприятий, ветеранов Совета ветеранов.

С целью создания условий участия некоммерческих организаций и жителей города в разработке и реализации программ городского развития, администрацией ЗАТО г. Железногорск периодически проводятся конкурсы социальных проектов целевого финансирования.

В целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках муниципальной целевой программы «Чистый город» регулярно организуются и проводятся конкурсы «Лучший двор», «Лучший сад», «Лучший гараж». Победителями конкурса становятся садоводческие товарищества, гаражные кооперативы и управляющие организации многоквартирных жилых домов, проекты которых наиболее ориентированы на благоустройство территорий и обеспечение экологической безопасности населения. Победители конкурсов получают денежные гранты на реализацию представленных проектов. К празднованию Дня города, выполняя задачу благоустройства и улучшения санитарного состояния внутриквартальных территорий, среди жителей города проводятся конкурсы на «Лучший двор». По итогам конкурса устанавливаются премиальные поощрения, в знак отличия на доме вывешивается аншлаг «Двор образцового порядка», наиболее отличившиеся жители награждаются почетными грамотами.

Подобные акции, проводимые по инициативе или поддержке Администрации ЗАТО г. Железногорск находят широкий отклик в средствах массовой информации и у общественности, формируя позитивное отношение к действиям представителей органов местного самоуправления и Краевого Правительства.

11. Поддержка проекта общественными организациями, органами территориального общественного самоуправления посредством направления письменных обращений в исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, являющегося участником конкурса.

При формировании заявки на участие в конкурсе «Жители — за чистоту и благоустройство» в 2012-2014 годах представленный проект активно обсуждался с общественными организациями и, учитывая четную направленность проекта на подготовку к празднованию 70-ия Победы, с местной городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск. Копия протокола заседания совета прилагается к настоящему проекту.

12. Направление средств самообложения граждан на решение вопросов местного значения муниципального образования.

Механизм самообложения граждан на территории ЗАТО Железногорск в настоящее время не реализуется.

13. Ожидаемые результаты от реализации проекта, оценка эффективности проекта.

Результатом реализации проекта должна стать благоустроенная территория, способствующая улучшению архитектурного облика города и создающая условия для комфортного проживания жителей города и его гостей.

14. Схемы (фотографии), отражающие территорию до и после реализации проекта.

Внешний вид площади Победы до реализации проекта и после его реализации представлен на иллюстрациях.

Приложение:

1. Выписка из протокола Совета ветеранов войны и труда ЗАТО Железногорск в поддержку представленного на рассмотрение проекта на 2 л.,
2. Копия постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2014 №461«О проведении весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению территории ЗАТО Железногорск в 2014 году» на 2 л.,
3. Копия постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.05.2014 №887 «Об организации и проведении конкурса «Жители — за чистоту и благоустройство» в 2014 году» на 13 л.,
4. Копия постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2014 №1265 «Об итогах конкурса «Жители — за чистоту и благоустройство» в 2014 году» на 3 л.,
5. Копии публикаций в периодических изданиях за 2013-2014 годы на 67 л.,
6. Фотографии площади Победы до благоустройства на 8 л.,
7. Эскизы площади Победы после благоустройства (Рабочая документация 015-003-ГП Генеральный план) на 5 л.

Глава Администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков